## Slide 1: Gruppe 2 Johannes, Lasse, Christian og Ella.

## Slide 2
Styrker
Mange gruppemedlemmer, så vi kan dele koden ud.
Høj motivation hos gruppemedlemmer, da det er vores første projekt
Alle bor relativt tæt på skolen, så vi kan mødes og arbejde sammen
Muligheder
Mulighed for vejledning onsdag, torsdag og fredag.
Mulighed for at sidde sammen i klassen og arbdejde.
Vi kan alle relatere til pizza.
Trusler
Der kan opstå sygdom blandt gruppemedlemmerne.
Der kan være netværksproblemer på skolen eller hjemem hos folk.
Der kan være problemer at github ikke virker.
Svagheder
Mange gruppemedlemmer, så det kan være svært at bruge hinandens kode ordenligt.
Første gang vi arbejder sammen om et fælles projekt.
Forskelligt kode niveau i gruppemedlemmer.

## Slide 3: Risikoanalyse tabel
Risikomoment | Sandsynlighed | Konsekvens | Produkt
Gruppemedlem dropper ud af studie | 1 | 7 | 7
Misforståelse af opgavebeskrivelse | 2 | 10 | 20
Ændring i opgavebeskrivelsen | 1 | 7 | 7
Manglende testing | 3 | 10 | 30
Problemer med GITHUB | 5 | 3 | 15
Uenigheder i kodeopbygning blandt gruppemedlemmer | 4 | 7 | 28
Mario går konkurs undervejs i projektet | 2 | 10 | 20

## Slide 4: Udvidet risokoanalyse og plan
Risikomoment | Sandsynlighed | Konsekvens | Produkt | Præventive tiltag | Ansvarlig | Løsningsforslag | Ansvarlig
Gruppemedlem dropper ud af studie. | 1 | 7 | 7 | Skabe en hyggelig atmosfærer når vi arbejder og sørger for at alle føler sig velkomne I Gruppen. | Alle gruppe-medlemmer | Alle gruppedeltagere er nogenlunde inde I alle dele af koden så hvis et gruppemedlem dropper ud, kan personens ansvarsområder overtages af andre | Alle gruppe-medlemmer
Misforståelse af opgave-beskrivelse. | 2 | 10 | 20 | Sørge for at læse opgavebeskrivelsen ordenligt igennem. Lave en god domænemodel så vi er sikrer på hvordan vi skal tilgå opgaven. | Alle gruppe-medlemmer | Være omstillingsparat til at ændre store dele af koden I tilfælde af at vi har misforstået opgavebeskrivelsen. | Alle grupe-medlemmer
Ændring i opgave-beskrivelsen | 1 | 7 | 7 | Gennemgå opgavebeskrivelsen med Mario og være enig i de kravsspecifikatoner der er. | Mario | Være omstillingsparat til at ændre store dele af koden i tilfælde af at kravsspecifikationerne bliver ændret undervejs. | Alle grupe-medlemmer
Manglende testing | 3 | 10 | 30 | Sørge for at sætte tid af til testing i slutningen af projektet, samt undervejs hver gang der bliver kodet. | Alle grupe-medlemmer | Bruge dele af weekenden på at rette fejl ved mangelnde testing, da vi først skal aflevere 2 dage efter vi har planlagt at være færdige. | Alle grupe-medlemmer
Problemer med GITHUB | 5 | 3 | 15 | Træne I brugen af github inden projektstart, samt kun push/pull når vi sidder samlet i Klassen. | Alle grupe-medlemmer | Sørge for at andre gemmer det kode de sidder med I tilfælde af noget bliver slettet ved push/pull. | Alle grupe-medlemmer
Uenigheder i kodeopbygning blandt gruppe-medlemmer | 4 | 7 | 28 | Lave sigende domænemodel, samt klassediagram og lave noget pseudo-kode inden selve kodningen starter. Derudover kommunikere så meget som muligt undervejs I projektet. | Alle grupe-medlemmer | I tilfælde af uenigheder tjekker vi vores gruppekontrakt I forhold til konflikter. (Som siger vi stemmer om resultatet og I tilfælde af lige stemmer eller en gruppemedlem nedlægger veto går vi til underviser/vejleder). | Alle grupe-medlemmer
Mario går konkurs undervejs i projektet | 2 | 10 | 20 | Der bliver lavet en bindende kontrakt på forhånd der sikrer betaling til os. | Vores advokat | I tilfælde af Mario går konkurs henvender vi os til kontrakten. | Vores advokat